}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Daniela Cuevas Chávez - Juan Pablo López Peña |
| --- | --- |
| Rut | 17.048.133-k - 16.641.763-5 |
| Carrera | Ingeniera en informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | CoreStream App |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Aplicaciones; Bases de Datos y Gestión de Información; Gestión de Proyectos Informáticos; Calidad y Pruebas de Software. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto se desarrolla en el contexto de CoreStream App, plataforma móvil asociada al sistema CoreStream de Alloxentric, orientada a la gestión de proyectos, tickets e incidencias. Actualmente, la aplicación presenta brechas funcionales que limitan la posibilidad de gestionar completamente el trabajo desde dispositivos móviles, como comentarios y menciones en tickets, adjuntos, etiquetas, búsqueda avanzada, planificación mediante sprints, búsqueda global y funcionamiento offline. Es relevante para Ingeniería en Informática porque permite trabajar sobre una problemática real relacionada con análisis de requerimientos, desarrollo de software, bases de datos, integración de sistemas, seguridad, pruebas y gestión de proyectos. Los principales usuarios beneficiados corresponden a los perfiles ADMIN, GROUP_LEADER y DEVELOPER de CoreStream. El aporte del proyecto será mejorar la gestión móvil del trabajo, facilitar la colaboración entre los usuarios y reducir la dependencia de la plataforma web. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar e integrar mejoras funcionales y técnicas en CoreStream App, específicamente en el núcleo de proyectos y tickets asignado al Equipo 2. Se busca fortalecer la gestión móvil mediante nuevas funcionalidades como comentarios y menciones, adjuntos, etiquetas y filtros, sprints, búsqueda global, funcionamiento offline y mejoras asociadas a escalabilidad. Para ello, se trabajará sobre la plataforma existente, incorporando nuevos modelos de datos, endpoints, servicios e interfaces móviles según los requerimientos definidos por Alloxentric. Las funcionalidades serán implementadas de forma progresiva y posteriormente validadas mediante pruebas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Es pertinente porque requiere aplicar de forma integrada las competencias seleccionadas para resolver los requerimientos definidos por Alloxentric. El desarrollo de nuevas funcionalidades permitirá evidenciar la construcción e integración de software; los cambios asociados a comentarios, etiquetas, adjuntos y sprints requerirán diseñar y adaptar modelos de datos; la organización del trabajo permitirá aplicar gestión de proyectos; y la validación de cada funcionalidad permitirá demostrar el uso de pruebas y buenas prácticas de calidad. |
| Relación con los intereses profesionales | Se relaciona con nuestros intereses profesionales en el desarrollo de software, aplicaciones móviles, backend, bases de datos y calidad de software. Su ejecución permitirá fortalecer estas áreas mediante trabajo práctico sobre una plataforma real, enfrentando requerimientos, integración de funcionalidades, resolución de problemas y validación de soluciones. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar dentro del semestre, considerando que Capstone contempla 20 créditos distribuidos entre trabajo docente y autónomo, lo que permite organizar las actividades de análisis, desarrollo, pruebas y documentación. Además, se cuenta con una base funcional de CoreStream, documentación técnica, repositorio de código y las herramientas necesarias para continuar su desarrollo. Como factores favorables, el proyecto dispone de requerimientos definidos y componentes ya implementados que pueden reutilizarse. Las principales dificultades podrían estar asociadas a la complejidad de algunas funcionalidades, problemas de integración o errores existentes en el sistema. Para abordarlas, se priorizarán los requerimientos, se distribuirán las tareas entre los integrantes y se trabajará de forma incremental, validando cada avance antes de continuar. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar e integrar mejoras funcionales y técnicas en CoreStream App para fortalecer la gestión móvil de proyectos, tickets e incidencias, de acuerdo con los requerimientos definidos por Alloxentric. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar mejoras en la gestión de tickets mediante comentarios, menciones, adjuntos, etiquetas, filtros y planificación por sprints. Incorporar búsqueda global y funcionamiento offline, integrando estas funcionalidades con los servicios existentes de CoreStream. Validar el desarrollo mediante pruebas que permitan comprobar el cumplimiento de los requerimientos definidos por Alloxentric. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, organizando el trabajo en etapas de análisis, planificación, desarrollo, pruebas y revisión de avances. Daniela y JP distribuirán los requerimientos y responsabilidades por módulos, participando ambos en el desarrollo, validación, documentación y control de versiones, realizando revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio Git y control de versiones | Commits, ramas y cambios realizados por cada integrante durante el desarrollo. | Permite demostrar el progreso y la participación individual en el proyecto. |
| Avance | Funcionalidades implementadas | Evidencia de los requerimientos desarrollados hasta la fecha mediante código, capturas y pruebas de funcionamiento. | Permite comprobar el cumplimiento parcial de los objetivos y requerimientos planificados. |
| Final | Aplicación CoreStream App integrada | Versión final de la aplicación con las funcionalidades desarrolladas e integradas al sistema existente. | Permite demostrar el resultado concreto del proyecto y el cumplimiento del alcance definido. |
| Final | Pruebas y documentación técnica | Resultados de pruebas, documentación de API, modelos de datos y registro de validaciones realizadas. | Permite evidenciar la calidad, funcionamiento y correcta implementación de la solución. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Análisis y planificación de requerimientos | Revisar, priorizar y distribuir los requerimientos del proyecto. | Documentación Alloxentric, GitHub, planificación del equipo. | 1 semana | Juan Pablo López y Daniela Cuevas | Puede requerir ajustes de alcance según avance y retroalimentación. |
| Desarrollar soluciones de software | Corrección e integración del dashboard móvil | Completar el funcionamiento del dashboard por rol y corregir los pendientes relacionados con incidencias. | FastAPI, Flutter, PostgreSQL, GitHub | 1 semana | Juan Pablo López | Se parte de una funcionalidad ya implementada parcialmente. |
| Construir modelos de datos / Desarrollar software | Desarrollo de funcionalidades de tickets | Implementar comentarios, menciones, adjuntos, etiquetas y planificación mediante sprints. | FastAPI, PostgreSQL, Flutter | 3 semanas | Juan Pablo López | Algunas funcionalidades requieren nuevos modelos y endpoints. |
| Desarrollar soluciones de software | Integración de funcionalidades en la aplicación móvil | Incorporar las nuevas funcionalidades y vistas necesarias en CoreStream App. | Flutter, API REST, documentación técnica | 3 semanas | Daniela Cuevas | Depende de la disponibilidad de los endpoints desarrollados. |
| Construir modelos de datos / Desarrollar software | Búsqueda y modo offline | Implementar búsqueda global, filtros y almacenamiento local con sincronización diferida. | Flutter, PostgreSQL, almacenamiento local | 2 semanas | Daniela Cuevas | El modo offline presenta mayor complejidad y puede requerir priorización. |
| Desarrollar soluciones de software | Escalabilidad y despliegue | Preparar la solución para despliegue mediante contenedores y configuraciones versionadas. | Docker, backend, Redis, GitHub | 1 semana | Juan Pablo López | El alcance dependerá de la infraestructura definida por Alloxentric. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas y corrección de errores | Validar las funcionalidades desarrolladas y corregir problemas encontrados. | Pytest, pruebas API, Flutter, PostgreSQL | 2 semanas | Juan Pablo López y Daniela Cuevas | Las pruebas se realizarán también durante el desarrollo. |
| Gestionar proyectos / Realizar pruebas | Integración final y documentación | Consolidar el proyecto, registrar evidencias y preparar documentación final. | GitHub, documentación, capturas y resultados de pruebas | 2 semanas | Juan Pablo López y Daniela Cuevas | Permitirá demostrar el cumplimiento de los objetivos definidos. |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Análisis y planificación de requerimientos | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección e integración del dashboard móvil |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de funcionalidades de tickets |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de funcionalidades en la aplicación móvil |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y preparación del informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de búsqueda y funcionamiento offline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Escalabilidad y despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración, pruebas y documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Preparación de presentación y evidencias finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.