ALLOXENTRIC

Listado de Requerimientos

CoreStream App (Aplicación Móvil)

Equipo 2 — Proyectos y Tickets (Núcleo de Trabajo)

Brechas y nuevas funcionalidades del dashboard, tablero y flujo de trabajo diario

Documento: Requerimientos asignados + estado de implementación

Versión: 1.0 · Fecha: 5 de septiembre de 2026 · Organización: Alloxentric

# Alcance de este documento

Este documento reúne únicamente las brechas de CoreStream App asignadas a Equipo 2 — Proyectos y Tickets (Núcleo de Trabajo): requerimientos que aún requieren trabajo, ya sea porque no están desarrollados, están implementados con pendientes puntuales, o no fue posible verificarlos con el material disponible. Los requerimientos ya completados (estado "Implementado", sin pendientes) fueron excluidos de este listado, para que cada equipo dedique su atención solo a lo que falta por hacer.

Este equipo concentra la mayoría de las nuevas funcionalidades propuestas para tickets (comentarios, adjuntos, etiquetas, sprints, buscador global y modo offline), además del pendiente del dashboard (datos de incidencias incompletos) y el punto de escalabilidad general de la plataforma.

# 1. Estándares transversales asignados

Estos requerimientos provienen de la Especificación Técnica de Estándares Transversales y Capacidades Comerciales de Alloxentric y son compartidos con CoreStream Web; se listan aquí porque este equipo es el punto de coordinación para la app móvil.

TRV-09  Escalabilidad mediante contenedores y orquestación

| Descripción | Los servicios que sostienen la app móvil (backend, Redis, FCM) deben poder replicarse mediante contenedores y orquestadores según la demanda de múltiples clientes. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | Equipo de infraestructura / DevOps. |
| Criterios de aceptación | - Los servicios están diseñados para réplica horizontal. - Las definiciones de despliegue están versionadas junto al código. |
| Prioridad | Media |
| Estado de implementación | ❓ No verificable con el material disponible No se incluyen Dockerfile, Helm ni definiciones de despliegue en el material entregado; no es posible verificar este punto con lo disponible. |

# 2. Requerimientos funcionales asignados

## Proyectos, tickets y flujo de trabajo

APP-08  Panel de inicio adaptado por rol

| Descripción | La pantalla de inicio debe mostrar, en una sola carga, el contenido relevante según el rol: métricas globales y atención para líderes; tickets e incidencias personales para developers. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN ¦ GROUP_LEADER ¦ DEVELOPER (contenido según rol). |
| Criterios de aceptación | - El contenido se resuelve en una única llamada de red. - La lista de "requiere atención" prioriza vencidos y severidad crítica/alta. |
| Prioridad | Alta |
| Estado de implementación | ⚠️ Implementado con pendientes GET /mobile/dashboard funciona y agrega correctamente tickets, pero omite datos de incidencias mientras no se corrija el bug preexistente 0.3 del backend (import roto de app.models.incident); el propio código lo detecta y degrada sin romperse, dejando un warning en el log. |

# 3. Nuevas funcionalidades propuestas asignadas

Funcionalidades que no forman parte de la documentación de origen, propuestas para reforzar la plataforma, asignadas a este equipo por su relación temática con su alcance.

NEW-01  Comentarios y menciones en tickets

Plataforma: CoreStream (Web) y CoreStream App

| Descripción | Extender a los tickets la capacidad de comentarios que hoy solo tienen las incidencias, incluyendo menciones (@usuario) que generen notificación al mencionado. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN ¦ GROUP_LEADER ¦ DEVELOPER. |
| Criterios de aceptación | - Un comentario en un ticket queda registrado en su historial de eventos con autor y fecha. - Mencionar a un usuario genera una notificación específica hacia esa persona. |
| Prioridad | Alta |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado Propuesta nueva; no existe endpoint ni pantalla de comentarios de ticket en el material revisado. |

NEW-02  Adjuntar archivos y evidencia a tickets e incidencias

Plataforma: CoreStream (Web) y CoreStream App

| Descripción | Permitir adjuntar imágenes, capturas o archivos como evidencia directamente desde el detalle de un ticket o incidencia, incluida la cámara del dispositivo en la app. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN ¦ GROUP_LEADER ¦ DEVELOPER. |
| Criterios de aceptación | - El archivo queda vinculado explícitamente al ticket o incidencia de origen. - La app permite adjuntar una foto tomada en el momento o desde la galería. |
| Prioridad | Media |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado Propuesta nueva; no hay endpoint de adjuntos ligado a tickets/incidencias en el material revisado. |

NEW-03  Etiquetas (labels) y búsqueda avanzada

Plataforma: CoreStream (Web) y CoreStream App

| Descripción | Incorporar etiquetas configurables aplicables a tickets e incidencias, junto con un buscador con filtros combinables. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN ¦ GROUP_LEADER (crean etiquetas); todos (filtran y buscan). |
| Criterios de aceptación | - Las etiquetas se gestionan por cliente y son reutilizables entre proyectos. - La búsqueda combina al menos texto libre, etiqueta, estado y asignado. |
| Prioridad | Media |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado Propuesta nueva; no hay modelo de etiquetas ni buscador combinado en el material revisado. |

NEW-05  Planificación de sprints o iteraciones

Plataforma: CoreStream (Web) y CoreStream App

| Descripción | Agrupar tickets en sprints/iteraciones con fecha de inicio y fin, permitiendo planificar el trabajo por ciclos y medir la velocidad del equipo. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN ¦ GROUP_LEADER (planifican); DEVELOPER (consulta el sprint activo). |
| Criterios de aceptación | - Un ticket puede asociarse a un sprint además de a su épica. - Se calcula automáticamente la velocidad al cierre de cada sprint. |
| Prioridad | Media |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado Propuesta nueva; el modelo actual de datos solo contempla épicas, no sprints. |

NEW-09  Modo offline con sincronización diferida

Plataforma: CoreStream App

| Descripción | Permitir consultar el último estado descargado sin conexión y encolar acciones para sincronizarlas automáticamente al recuperar conectividad. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN ¦ GROUP_LEADER ¦ DEVELOPER. |
| Criterios de aceptación | - Las pantallas muestran el último dato disponible localmente con un indicador de "sin conexión". - Las acciones sin conexión se encolan y reintentan al reconectar. |
| Prioridad | Media |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado Propuesta nueva; la app actual no tiene caché local ni cola de acciones offline (usa datos en memoria del modo demo, o llamadas directas en modo API). |

NEW-13  Buscador global unificado

Plataforma: CoreStream (Web) y CoreStream App

| Descripción | Un buscador único que permita encontrar tickets, incidencias, proyectos, documentos y usuarios dentro del alcance permitido por el rol. |
| --- | --- |
| Roles involucrados | ADMIN ¦ GROUP_LEADER ¦ DEVELOPER (resultados acotados a lo que cada uno puede ver). |
| Criterios de aceptación | - Los resultados se agrupan por tipo de recurso. - Ningún resultado expone un recurso al que el usuario no tendría acceso directo. |
| Prioridad | Media |
| Estado de implementación | ❌ No desarrollado Propuesta nueva; no existe endpoint de búsqueda unificada en el material revisado. |